**ПРОЕКТ**

|  |
| --- |
| **Администрация****муниципального образования «Город Новоульяновск»****Ульяновской области** |
|  |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  |
|  |
| 30 марта | 2018 г. |  | № | 163-П |
|  |
| Экз № |  |
|  |
| **Об утверждении муниципальной программы****«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»***(в редакции от 23 января 2023 г., в редакции от 27 марта 2023 г.)* |

Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации С.А. Косаринова**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (далее - Администрация МО «Город Новоульяновск») |
| Исполнители муниципальной программы | МУ КУМИЗО МО «Г. Новоульяновск» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства, ТЭР и ЖКХ Администрации МО «Город Новоульяновск» |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (далее - МО «Город Новоульяновск») |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) МО «Город Новоульяновск»2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования МО «Город Новоульяновск» |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования города
2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий
 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации 2018 - 2025 годы. Этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2018 – 2025 годах за счёт бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области составит 191 897,15 тыс. руб., из них 8 823,00 тыс. руб. – бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, 16 819,96 тыс. руб. – бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области, 166 254,19 тыс. руб. – бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются средства федерального бюджета, в том числе по годам реализации:2018 год – 11 353,21 тыс. руб., из них 61,31 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, 5 058,58 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области,6 233,32 тыс. руб. - бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются средства федерального бюджета;2019 год – 12 556,47 тыс. руб., из них 1 322,31 тыс. руб. - тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области,1 145,36 тыс. руб. – бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области,10 088,80 тыс. руб. - бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются средства федерального бюджета;2020 год – 15 820,87 тыс. руб., из них 791,05 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области,1 423,88 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области,13 605,94 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются средства федерального бюджета;2021 год – 30 648,14 тыс. руб., из них 1 532,41 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области,5 743,48 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области,23 372,25 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются средства федерального бюджета;2022 год – 9 123,44 тыс. руб., из них 456,17 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области,821,11 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области,7 846,16 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются средства федерального бюджета;2023 год – 92 123,44 тыс. руб., из них 3 456,17 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области,821,11 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области,87 846, 16 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются средства федерального бюджета;2024 год – 10 135,79 тыс. руб., из них 601,79 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области,903,22 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области,8 630,78 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются средства федерального бюджета;2025 год – 10 135,79 тыс. руб., из них 601,79 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области,903,22 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области,8 630,78 тыс. руб. - бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются средства федерального бюджета |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, - 100%Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве парков, подлежащих обустройству в рамках муниципальной программы, - 100% |

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых

направлена муниципальная программа

Благоустройство и озеленение парков, дворовых территорий многоквартирных домов, а также пешеходных зон, площадей, аллей, улиц, игровых площадок и т.п. (в дальнейшем - территорий общего пользования) муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области одна из актуальных потребностей для населения и гостей городского округа. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории МО «Город Новоульяновск» направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий в местах, где жители отдыхают и проводят свободное время. В первую очередь такими местами являются дворовые территории многоквартирных домов, территории общего пользования, а также места массового отдыха населения (городские парки).

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы запланированы работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого (установка скамеек, урн, устройство газонов и цветников) отдыха жителей. Для активного отдыха населения города предусматриваются мероприятия по оборудованию велосипедных трасс с велопарковками, созданию современных детских игровых и спортивных площадок, установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять и обеспечить здоровый образ жизни детей всех возрастов.

Программа позволит решать проблемы парка, дворовых и общественных территорий связанных с полным или частичным отсутствием освещения, отсутствием необходимого набора малых архитектурных форм, отсутствием оборудованными площадками для сушки белья и т.п.

Для улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках, вдоль пешеходных дорожек, запланирована установка дополнительных светильников отвечающих современным требованиям.

Также муниципальная программа предусматривает решение проблем текущего состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, а также территории массового отдыха (городской парк), которая требует скорейшего решения в связи с тем, что не отвечает нормативным требованиям, имеет высокий физический износ, а в некоторых местах частично или полностью отсутствует.

Адресный перечень мест массового отдыха населения (городской парк) МО «Город Новоульяновск», нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2025 годах, приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов МО «Город Новоульяновск», нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2025 годах, приведен в Приложении № 4 к муниципальной программе. Адресный перечень территорий общего пользования МО «Город Новоульяновск», нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2025 годах, приведен в Приложении № 4.1 к муниципальной программе. Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, расположенных на территории МО «Город Новоульяновск» и находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству в 2018 - 2025 годах за счет средств указанных лиц, приведен в Приложении № 4.2 к муниципальной программе. Система мероприятий и объемы финансирования по годам, объектов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2025 годах, приведен в Приложении № 4.3 к муниципальной программе.

Работы, включенные в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, могут осуществляться с привлечением собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - трудовое участие).

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (в т.ч. территорий ТОС) в соответствии с минимальным перечнем видов работ по благоустройству, осуществляется в виде посадки кустарников и деревьев, покраски поверхности конструкций, расположенных в границах дворовых территорий, очистки участков земли от твердых коммунальных отходов.

Работы, включенные в дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, осуществляются в форме финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - финансовое участие).

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Минимальный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

1. Ремонт дворовых проездов.

2. Обеспечение освещения дворовых территорий.

3. Установка скамеек.

4. Установка урн.

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Дополнительный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2. Оборудование парковок (парковочных мест);

3. Озеленение территорий; строительство тротуаров;

4. Установка малых архитектурных форм.

Приложение № 3

к муниципальной программе

**Адресный перечень**

**мест массового отдыха населения (городской парк) муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес (месторасположение) |
| 1. | Парк «Прибрежный» (парковая зона в районе ул. Комсомольская, д. 2Б) |

Приложение № 4

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес (месторасположение) дворовой территории с разбивкой по годам |
|  | 2018 год |
|  | г. Новоульяновск |
| 1. | ул. Ленина, д. 5/12 |
| 2. | ул. Комсомольская, д. 1 |
| 3. | ул. Комсомольская, д. 3 |
| 4. | ул. Комсомольская, д. 10 |
| 5. | ул. Советская, д. 1 |
| 6. | ул. Советская, д. 3 |
| 7. | ул. Советская, д. 5 |
| 8. | ул. Мира, д. 1 |
| 9. | ул. Мира, д. 3 |
| 10. | ул. Мира, д. 5 |
| 11. | ул. Мира, д. 7 |
| 12. | ул. Мира, д. 9 |
| 13. | ул. Мира, д. 11 |
|  | 2019 год |
|  | г. Новоульяновск |
| 1. | ул. Волжская, д. 35 |
| 2. | ул. Волжская, д. 35а |
| 3. | ул. Ульяновская, д. 18а |
| 4. | ул. Ульяновская, д. 18б |
| 5. | ул. Ульяновская, д. 18в |
| 6. | ул. Ульяновская, д. 20 |
| 7. | ул. Ульяновская, д. 20а |
| 8. | ул. Ульяновская, д. 22 |
| 9. | ул. Ульяновская, д. 22а |
| 10. | ул. Ульяновская, д. 22б |
| 11. | ул. Ремесленная, д. 15 |
|  | 2020 год |
|  | г. Новоульяновск |
| 1. | ул. Ленина, д. 12а |
| 2. | ул. Ленина, д. 14/20 |
| 3. | ул. Волжская, д. 22 |
| 4. | ул. Волжская, д. 24 |
| 5. | ул. Комсомольская, д. 17 |
|  | 2021 год |
|  | г. Новоульяновск |
| 1. | ул. Комсомольская, д. 19 |
| 2. | ул. Комсомольская, д. 21 |
| 3. | ул. Комсомольская, д. 23 |
| 4. | ул. Ульяновская, д. 15/25 |
| 5. | ул. Ульяновская, д. 17 |
| 6. | ул. Ульяновская, д. 17а |
| 7. | ул. Ульяновская, д. 21/28 |
|  | 2022 год |
|  | г. Новоульяновск |
| 1. | ул. Ремесленная, д. 4 |
| 2. | ул. Ремесленная, д. 6 |
| 3. | ул. Ремесленная, д. 8 |
| 4. | ул. Ремесленная, д. 8а |
| 5. | ул. Ремесленная, д. 10 |
| 6. | ул. Комсомольская, д. 37 |
|  | 2023 год |
|  | г. Новоульяновск |
| 1. | ул. Заводская, д. 9 |
| 2. | ул. Заводская, д. 11 |
| 3. | пер. Зеленый, д. 4а |
| 4. | пер. Речной, д. 7 |
| 5. | ул. Ульяновская, д. 26 |
| 6. | ул. Ульяновская, д. 28 |
|  | 2024 – 2025 годы |
|  | г. Новоульяновск |
| 1. | ул. Мира, д. 8 |
| 2. | ул. Заводская, д. 10 |
| 3. | ул. Заводская, д. 10а |
| 4. | ул. Ленина, д. 6а |
| 5. | с. Криуши, ул. Затон, д. 43 |
| 6. | с. Криуши, ул. Затон, д. 46 |
| 7. | с. Криуши, ул. Затон, д. 48 |
| 8. | ул. Октябрьская, д. 6 |
| 9. | ул. Октябрьская, д. 3 |
| 10. | ул. Комсомольская, д. 20А |
| 11. | с. Криуши, ул. Затон, д. 49 |
| 12. | с. Криуши, ул. Затон, д. 51 |

Приложение № 4.1

к муниципальной программе

Адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес (месторасположение) территории общего пользования |
| 2020 год |
| 1. | Благоустройство парка «Прибрежный» в г. Новоульяновск, Ульяновская область |
| 2021 год |
| 1. | Благоустройство сквера «Семейный» по адресу: Ульяновская обл., г. Новоульяновск, между домом № 17 «а» по ул. Ульяновской и домом № 12 «а» по ул. Ленина |
| 2. | Благоустройство парка «Прибрежный» в г. Новоульяновск, Ульяновская область (2-й этап) |
| 2022 год |
| 1. | Благоустройство территории Монумента «Скорбящая мать» |
| 2. | Благоустройство парка «Прибрежный» в г. Новоульяновск, Ульяновская область (3-й этап) |
| 2023 год |
| 1. | Яблоневый сад – место встреч в городе Новоульяновске Ульяновской области |
| 2. | г. Новоульяновск, Благоустройство общественной территории «Зона отдыха, ул. Ленина 12А» |
| 2024 – 2025 годы |
| 1. | г. Новоульяновск, Зона отдыха, ул. Комсомольская, 20а |
| 2. | г. Новоульяновск, Зона отдыха, ул. Октябрьская, 6 |
| 3. | г. Новоульяновск, Зона отдыха, переулок Коммунаров, 2 |
| 4. | г. Новоульяновск, Зона отдыха, ул. Комсомольская, 8 |
| 5. | г. Новоульяновск, Зона отдыха, ул. Мира, 5 |
| 6. | г. Новоульяновск, Зона отдыха, ул. Мира, 8 |
| 7. | г. Новоульяновск, Зона отдыха, ул. Комсомольская, 17а |
| 8. | с. Криуши, ул. Полевая, территория памятников участникам Великой Отечественной войны и участникам войны в Афганистане (создание сквера «Родной причал») |

Приложение № 4.2

к муниципальной программе

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области и находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счёт средств указанных лиц**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес (месторасположение) |
| 1. | ул. Волжская, д. 27А |

Приложение № 4.3

к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий, тыс. руб. |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цели программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области |
| Задачи программы: 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области;1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области.
 |
| 1. | Благоустройство и ремонт придомовых территорий и территории общего пользования муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области | Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области | **Всего, в том числе:** | **75 578,31** | **11 353,21** | **12 556,47** | **11 417,12** | **26 371,83** | **4 756,24** | **9 123,44** | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области | **3 967,05** | 61,31 | 1 322,31  | 570,86  | 1 318,59 | 237,81 | 456,17 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области | **10 871,71** | 5 058,58 | 1 145,36  | 1 027,54  | 2 391,06 | 428,06 | 821,11 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета  | **60 739,55** | 6 233,32 | 10 088,80  | 9 818,72  | 22 662,18 | 4 090,37 | 7 846,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Благоустройство территории парка «Прибрежный» (парковая зона в районе ул. Комсомольская, д. 2Б), закупка оборудования |  | **Всего, в том числе:** | **33 318,84** | **0,00** | **0,00** | **4 403,75** | **4 276,31** | **4 367,20** | **0,00** | **10 135,79** | **10 135,79** |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области | **1 855,95** | 0,00 | 0,00 | 220,19  | 213,82 | 218,36 | 0,00 | 601,79 | 601,79 |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области | **5 948,25** | 0,00 | 0,00 | 396,34  | 3 352,42 | 393,05 | 0,00 | 903,22 | 903,22 |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета | **25 514,64** | 0,00 | 0,00 | 3 787,22  | 710,07 | 3 755,79 | 0,00 | 8 630,78 | 8 630,78 |
| 3. | Яблоневый сад – место встреч в городе Новоульяновске Ульяновской области |  | **Всего, в том числе:** | **83 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области | **3 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета | **80 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по программе**  | **Всего, в том числе:** | **191 897,15** | **11 353,21** | **12 556,47** | **15 820,87** | **30 648,14** | **9 123,44** | **92 123,44** | **10 135,79** | **10 135,79** |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области | **8 823,00** | 61,31 | 1 322,31 | 791,05 | 1 532,41 | 456,17 | 3 456,17 | 601,79 | 601,79 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области | **16 819,96** | 5 058,58 | 1 145,36 | 1 423,88 | 5 743,48 | 821,11 | 821,11 | 903,22 | 903,22 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета | **166 254,19** | 6 233,32 | 10 088,80 | 13 605,94 | 23 372,25 | 7 846,16 | 87 846,16 | 8 630,78 | 8 630,78 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Перечень

и значения целевых показателей (индикаторов) результатов и эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателя (индикатора)  | Ед. измерения  | Базовое значение целевого индикатора  | Значение целевых показателей  |
| 2018 год  | 2019 год  | 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год |
| 1.  | Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования города  | шт.  | 1  | 0  | 0  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2.  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий  | шт.  | 5 | 13  | 11  | 5 | 7 | 6  | 6  | 5 | 5 |