# Отчет

# о ходе реализации муниципальных программ Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области по итогам 1 квартала 2025 года.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» от 15.05.2024 № 291-П «Об  утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» и постановлением Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск от 30 сентября 2024 г № 638-П «Об утверждении перечня муниципальных программ  муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области» в 2025 году реализуется 14 муниципальных  программ в сферах жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, образования, культуры, спорта,  инвестиций, муниципального имущества, финансов, социальной поддержки и защиты населения, исполнителями которых выступают структурные подразделения и подведомственные учреждения Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск».

Оценка эффективности определяется исходя из оценки результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности подразумевает     проведения следующих оценок:

1. Оценка степени достижения цели;

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы.

- Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании  «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

По программе запланировано 20 показателей:

| № п/п | Наименование показателя | % достижения | Комментарий (описание рисков, проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество детей и молодежи в возрасте до 35 лет вовлеченных в социально активную деятельность через увеличения охвата патриотическими проектами | 62 | По фактическим данным: Движение первых, Орлята России, мероприятия |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 85,5 |  |
| 3 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | 100 |  |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбрьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | 100 |  |
| 5 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | 100 |  |
| 6 | Доля муниципальных образовательных организаций, в зданиях которых осуществлены мероприятия по ремонту, ликвидации аварийных ситуаций | 0 | Ремонт запланирован на 3 квартал |
| 7 | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 75 |  |
| 8 | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности | 75 |  |
| 9 | Доля воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | 63 | Общее количество детей 195, зачислено 88, посещает 55 |
| 10 | Доля специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков бесплатно полученных обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях | 20 | Закупка произведена в одной школе, планируется в августе к началу нового учебного года |
| 11 | Количество молодых специалистов, получающих меры социальной поддержки | 66,7 | Трудоустроено 2 молодых специалиста |
| 12 | Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных технологическим, холодильным оборудованием, мебелью, инвентарем для пищеблоков | 100 |  |
| 13 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием | 77 |  |
| 14 | Доля обучающихся начального общего образования муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных бесплатным горячим питанием | 100 |  |
| 15 | Доля воспитанников муниципальных образовательных организаций охваченных питанием | 100 |  |
| 16 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в летних оздоровительных лагерях | 30 | 1 смена |
| 17 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период | 100 |  |
| 18 | Доля работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, получивших оздоровление | 0 | Не выделена квота |
| 19 | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведена независимая оценка качества образования | 100 |  |
| 20 | Количество проведенных социально - значимых мероприятий в сфере образования | 100 |  |

Таким образом, степень достижения составляет: 1.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат

На реализацию муниципальной программы

выделено –330200,72631 тыс. руб.,

освоено—152249,45591тыс. руб. или 46,1%.

Вывод: Эффективность реализации данной программы оценивается как: 1*0,46=0,46 - неудовлетворительная степень реализации   программы.

Предложения

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо:

 обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу;

 обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальной программы, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования г. Новоульяновск Ульяновской области;

 эффективно расходовать средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей.

2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Достижение цели муниципальной программы

По программе запланировано 4 показателя:

- Выполнение муниципального задания — выполнен на 100%;

- Количество детей обученных плаванию — выполнен на 100%;

- Количество спортивных объектов и спортивных сооружений, в которых проводятся ремонтные работы — выполнен на 0% , т.к. на 2025 год финансирование не предусмотрено.

- Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) - выполнен на 100%;

Таким образом, степень достижения составляет 1.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат

На реализацию муниципальной программы выделено – 29068,2 тыс.руб. тыс. руб, законтрактовано — 13526,66 тыс.руб.

Степень соответствия — 0,46

Вывод: Эффективность реализации данной программы оценивается как: 1*0,46=0,46. неудовлетворительная степень реализации   программы.

Предложения

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо:

 обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу;

 обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальной программы, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования г. Новоульяновск Ульяновской области;

 эффективно расходовать средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей.

3.Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

1.Достижение цели муниципальной программы

По программе запланировано 8 показателей:

- Увеличение числа посещений мероприятий, организованных учреждениями культуры клубного типа — выполнен на 43,1%;

- Увеличение числа посещений мероприятий, организованных муниципальными библиотеками — выполнен на 41,8%;

- Увеличение числа посещений культурных мероприятий на территории МО «Город Новоульяновск» — выполнен на 42,5%

- Количество учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, получивших оснащение материально-технической базы - не выполнен 0;

Выполнение запланировано на конец 4 квартала 2025г.

- Количество объектов культуры, на которых выполнен текущий, капитальный ремонт – не выполнен 0;

- Количество объектов культуры, в которых проведены мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и доступной среды – выполнен на 25,0%;

Выполнение запланировано на конец 4 квартала 2025г.

- Количество мероприятий, направленных на укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, профилактику экстремистских проявлений (общее количество) – выполнено на 50,0%;

- Удовлетворенность условиями оказания услуг – выполнено на 100%

Таким образом, степень достижения составляет 0,75%.

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат

На реализацию муниципальной программы выделено - 57 773,4 тыс. руб, освоено —32 232,8 тыс.руб.

Степень соответствия — 0,55%.

Вывод: Эффективность реализации данной программы оценивается как: 0,75*0,55=0,41 неудовлетворительная степень реализации   программы.

Предложения

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо:

 обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу;

 обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальной программы, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования г. Новоульяновск Ульяновской области;

 эффективно расходовать средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей.

4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы  в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Достижение цели муниципальной программы

По программе запланировано 5 показателей:

- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, тротуаров местного значения муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области — выполнен на 0 %; Мероприятия запланированы на 3 квартал 2025 года.

- Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области — выполнен на 0%; Мероприятия запланированы на 3 квартал 2025 года.

- Количество объектов, на которых разработаны проектно-сметная документация дворовых территорий и автомобильных дорог местного значения общего пользования — выполнен на 0% .

- Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых улучшится состояние – выполнен на 40.

- Количество перевезенных пассажиров муниципальным пассажирским автомобильным транспортом в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области – выполнен на 100% ;

Таким образом, степень достижения составляет 0,4

- Степень соответствия запланированному уровню затрат

На реализацию муниципальной программы выделено – 77 095,4тыс. руб, законтрактовано — 20 852,16679 тыс.руб.

Степень соответствия — 0,27.

Вывод: Эффективность реализации данной программы оценивается как: 0,4*0,27=0,1. неудовлетворительная степень реализации   программы.

Предложения

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо:

 обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу;

 обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальной программы, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования г. Новоульяновск Ульяновской области;

 эффективно расходовать средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей.

5.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Достижение цели муниципальной программы

По программе запланировано 14 показателей:

- Количество проектов развития муниципального образования, подготовленных на основе местных инициатив граждан, в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия из областного бюджета — выполнен на 100%;

- Численность населения в муниципальном образовании «Город Новоульяновск», для которого улучшилось качество предоставляемой коммунальной услуги водоснабжения и водоотведения — выполнен на 0 %;

- Доля протяженности сетей водоснабжения и водоотведения, требующих замены — выполнен на 0%

- Количество построенных сетей водоснабжения и водоотведения объектов коммунальной инфраструктуры - не выполнен ;

- Количество актуализированных схем водоснабжения водоотведения объектов коммунальной инфраструктуры – не выполнен ;

- Количество закупленных и установленных (заменённых) светильников на объектах наружного освещения – не выполнен ;

- Доля площади территории мест захоронений, на которой выполнены работы по благоустройству – выполнено на 34,0%;

- Площадь благоустроенной общественной территорий – выполнено на 100%

- Количество праздничных мероприятий, требующих оформление на  территории муниципального образования "Город Новоульяновск" – выполнено на 30%

- Количество отремонтированных  памятников, в том числе прилегающих к ним территорий – не выполнялось.

- Уменьшение протяженности тепловых сетей, требующих замены – не выполнялось.

- Количество актуализированных схем теплоснабжения – не выполнялось.

- Количество отремонтированных котельных  ГВС – не выполнялось.

- Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений – не выполнялось.

Таким образом, степень достижения составляет: 0,28.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат

На реализацию муниципальной программы выделено – 18 212,5 тыс. руб, законтрактовано — 17 378,2 тыс.руб.

Степень соответствия — 0,95%.

- Вывод: Эффективность реализации данной программы оценивается как: 0,28*0,95=0,27%. неудовлетворительная степень реализации   программы.

Предложения

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо:

 обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу;

 обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальной программы, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования г. Новоульяновск Ульяновской области;

 эффективно расходовать средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей.

6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды                                 и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Достижение цели муниципальной программы

По программе запланировано 6 показателей:

- Объем несанкционированных свалок — выполнен на 45 %;

- Количество оборудованных контейнерных площадок —  не выполнен ;

- Объем размещения твердых коммунальных отходов (карточка) — выполнен на 45%

- Количество благоустроенных родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения - выполнен;

- Количество спиленных аварийных деревьев, обрезка деревьев – выполнен на 80%;

- Количество высаженных цветочных культур и кустарников – 100%;

Таким образом, степень достижения составляет 0,7.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат

На реализацию муниципальной программы выделено – 13919,3 тыс. руб, законтрактовано — 12 838,3 тыс.руб.

Степень соответствия — 0,92.

Вывод: Эффективность реализации данной программы оценивается как: 0,7*0,92=0,64. хорошая степень реализации   программы.

Предложения

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо:

 обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу;

 обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальной программы, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования г. Новоульяновск Ульяновской области;

 эффективно расходовать средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей.

7. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики»

- Достижение цели муниципальной программы

По программе запланировано 2 показателя:

- Количество молодых семей, которым оказана поддержка на приобретение жилого помещения, или строительство объекта индивидуального жилищного строительства — 100% (3 семьям предоставлен сертификат);

Выполнение запланировано во 2 квартале 2025г. при поступлении субсидий.

- Доля молодежи, охваченной спортивными, культурными и военно-патриотическими мероприятиями — выполнен на 100,0%;

Таким образом, степень достижения составляет 1.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат

На реализацию муниципальной программы выделено 1 018,9 тыс. руб, освоено — 966,0тыс.руб.

Степень соответствия — 0,94%.

Вывод: Эффективность реализации данной программы оценивается как: 1*0,94=0,94. высокая степень реализации   программы.

Предложения

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо:

 обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу;

 обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальной программы, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования г. Новоульяновск Ульяновской области;

 эффективно расходовать средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей.

8. Муниципальная программа «Забота»

- Достижение цели муниципальной программы

По программе запланировано 5 показателей:

- Число лиц, получивших денежную выплату в связи с трудной жизненной ситуацией —  не выполнен 0;

Отсутствие обращений

- Охват населения социально значимыми мероприятиями для ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста — выполнен на 100,0%;

- Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) — выполнен на 61,3%

- Охват граждан социально значимыми мероприятиями для семей с детьми - выполнен 100%;

- Доля обучающихся льготной категории охваченных бесплатным горячим питанием в общеобразовательных организациях – выполнен 100%;

Таким образом, степень достижения составляет 0,8.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат

На реализацию муниципальной программы выделено – 3 859,0 тыс. руб, освоено —1 788, 7 тыс.руб.

Степень соответствия — 0,46%.

Вывод: Эффективность реализации данной программы оценивается как: 0,8*0,46=0,37. неудовлетворительная степень реализации   программы.

Предложения

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо:

 обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу;

 обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальной программы, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования г. Новоульяновск Ульяновской области;

 эффективно расходовать средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей.

9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Достижение цели муниципальной программы

По программе запланировано 3 показателя:

- Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов — 0, мероприятия согласно контракту будут выполнены в 3 квартале;

- Количество благоустроенных территорий общего пользования — 0, мероприятия согласно контракту будут выполнены в 3 квартале;

- Качество городской среды — 1 выполнено , показатель составляет 203.

Таким образом, степень достижения составляет 0,33.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат

На реализацию муниципальной программы выделено 10651,9 тыс. руб, законтрактовано —10 651,9 тыс.руб.

Степень соответствия — 1.

Вывод: Эффективность реализации данной программы оценивается как: 0,33*1=0,33. неудовлетворительная степень реализация   программы.

Предложения

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо:

 обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу;

 обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальной программы, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования г. Новоульяновск Ульяновской области;

 эффективно расходовать средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей.

10. Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений градостроительной деятельности и управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Достижение цели муниципальной программы

По программе запланировано 5  показателей:

- Количество населенных пунктов муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, а также территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) – 0;

- Количество технической и кадастровой паспортизации объектов недвижимости и земельных участков – 20 шт.

- Количество объектов, включенные в перечни муницпального имущества и переданных на правах аренды или в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам- 0

- Количество работ по проведению рыночной оценки – 8

- Степень выполнения плана исполнения бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области – 100%.

Таким образом, степень достижения составляет 0,6.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат

На реализацию муниципальной программы выделено 1100,0 тыс. руб, освоено — 664,5 тыс.руб.

Степень соответствия — 0,6.

Вывод: Эффективность реализации данной программы оценивается как: 0,6*0,6=0,36. неудовлетворительная степень реализация   программы.

Предложения

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо:

 обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу;

 обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальной программы, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования г. Новоульяновск Ульяновской области;

 эффективно расходовать средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей.

11. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности  на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Достижение цели муниципальной программы

По программе запланировано 5 показателей:

- Количество мероприятий по профилактике правонарушений и терроризма — выполнен на 0%;

- Снижение площади дикорастущей конопли — выполнен на 0%;

- Готовность системы экстренного оповещения населения в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области — выполнен на 100%

- Снижение количества территорий, пострадавших от весенних паводков - выполнен на 100%;

- Количество пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – выполнен на 100%;

Таким образом, степень достижения составляет 0,6.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат

На реализацию муниципальной программы выделено – 201,2 тыс. руб, законтрактовано — 201,2 тыс.руб.

Степень соответствия — 1.

Вывод: Эффективность реализации данной программы оценивается как: 0,6*1=0,6 неудовлетворительная степень реализация   программы.

Предложения

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо:

 обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу;

 обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальной программы, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования г. Новоульяновск Ульяновской области;

 эффективно расходовать средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей.

12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»

- Достижение цели муниципальной программы

По программе запланировано 3 показателя:

- Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» по сравнению с уровнем предыдущего года в сопоставимых условиях — выполнен на 100%; (131,3%)

- Количество граждан, принявших участие в развитии инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» — выполнен на 21%; (56 граждан)

- Повышение качества управления муниципальными финансами — выполнен на 66,7%

Таким образом, степень достижения составляет 1.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат

На реализацию муниципальной программы выделено –4100 тыс. руб, освоено —1249,13тыс.руб.

Степень соответствия — 0,30.

Вывод: Эффективность реализации данной программы оценивается как: 1*0,30=0,30 неудовлетворительная степень реализации   программы.

Предложения

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо:

 обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу;

 обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальной программы, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования г. Новоульяновск Ульяновской области;

 эффективно расходовать средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей.

13. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления                          в муниципальном образовании

«Город Новоульяновск» Ульяновской области»

По программе запланировано 9 показателей:

- Количество муниципальных служащих/технических работников, получивших ДПО за счет средств бюджета города (всего) – 0;

- Доля отремонтированных помещений, находящихся в удовлетворительном состоянии - 0;

- Количество студентов поступивших по договорам на целевое обучение в образовательные организации – 0;

- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых – 450, выполнен;

- Темп роста поступлений в бюджет МО «Город Новоульяновск»  налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства – выполнен;

- Увеличение предоставления консультационных услуг – 70%

- Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области и структурных подразделений Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, оснащенных современным информационно-коммуникационным оборудованием – 50%

- Доля автоматизированных рабочих мест Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области соответствующих требованиям защиты информации – 0;

- Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на автоматизированных рабочих местах Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области» - 40%.
Таким образом, степень достижения составляет -0,55.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат

На реализацию муниципальной программы выделено – 1 172,5,0 тыс. руб, освоено — 833,8 тыс.руб.

Степень соответствия — 0,71.

Вывод: Эффективность реализации данной программы оценивается как: 0,55*0,71=0,4 неудовлетворительная степень реализации   программы.

Предложения

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо:

 обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу;

 обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальной программы, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования г. Новоульяновск Ульяновской области;

 эффективно расходовать средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей.